Zapytanie ofertowe 10/2025

Załącznik nr 2 do WZ

Umowa nr ………/ 2025
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi gminnej 
nr 160719C Toporzyszczewo- Toporzyszczewo Stare o dł.  999 m.

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy Gminą Bądkowo z siedzibą
przy ul. Włocławskiej 82 87-704 Bądkowo, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Pawła Kotowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Hofman 
zwaną dalej „Inwestorem”,
a
………………………………..

…………………………………

……………………………….
NIP: ………………………..
reprezentowanym przez: ……………………………………..
zwanym dalej „Inspektorem nadzoru inwestorskiego”.

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w związku

z art.2 ust 1 pkt 1 wyżej powołanej ustawy.

§1.

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad współpracy, a w tym praw 
i obowiązków, Stron w związku z powierzeniem przez Inwestora Pani/ Panu ……………….. funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizowanych przez Inwestora robót budowlanych.

§2.

- Inwestor niniejszym zleca Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełnienie obowiązków obejmujących nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych polegających na: Przebudowie drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo- Toporzyszczewo Stare
o dł.  999 m.

- Inwestor oświadcza, iż Roboty budowlane realizowane są w oparciu o następujące dokumenty:

- ………………………

- ………………………

które przedkłada Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu podpisania niniejszej Umowy

§3.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje obowiązki obejmujące nadzór inwestorski 
w zakresie określonym w § 2 powyżej, a nadto oświadcza, że:

- posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową stwierdzone decyzją ………………………………………………………………………., uprawniającą go do ……………………………… 
w specjalności ……………………………………………, specjalizacji techniczno – budowlanej ………………………….., w zakresie ………………………...,

- jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (nr wpisu na listę ……………………………..) i posiada ważne zaświadczenie wydane przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa  potwierdzającą wpis na listę Jej członków,

- posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

§4.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się pełnić swoje obowiązki zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2025 r. poz. 482 ) zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 
oraz w porozumieniu i we współpracy z innymi uczestnikami procesu budowlanego obejmującego Roboty Budowlane, a także zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest w szczególności do:

- reprezentowania Inwestora na Budowie przez sprawowanie kontroli zgodności Jej realizacji
 z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzania jakości wykonywanych Robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów o należytych właściwościach użytkowych, zgodnie z przepisem art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

- sprawdzania i odbioru Robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

- koordynowania czynności odbiorów,

- dokonywania wpisów do dziennika budowy w zakresie określonym Ustawą Prawo Budowlane,

- zgłaszania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie,

- zatwierdzania – na wyraźne żądanie Inwestora – faktur wystawionych przez wykonawcę Robót budowlanych.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się samodzielnie wykonywać czynności objęte niniejszą Umową. Powierzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czynności objętych Umową innej osobie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się nadto do:

  - obecności na budowie z częstotliwością i w zakresie wymaganym koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na każdorazowe wezwanie Inwestora i kierownika budowy,

  - dbałości o właściwą organizację pracy, bezpieczeństwo i jakość wykonywanych prac,

  - udzielania Inwestorowi informacji o stanie realizacji Robót budowlanych w formie pisemnej bądź elektronicznej poprzez wiadomość e-mail,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do:

- wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót budowlanych oraz informacji 
i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu Robót budowlanych wyrobów o należytych właściwościach użytkowych przewidzianych Ustawą Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

- żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych Robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Inwestora wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów określających obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego jako osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

§5.

      - Strony zgodnie postanawiają, iż w sprawach organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej Umowy, kontaktować się będą w szczególności osobiście, telefonicznie lub 
w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail, wskazując następujące dane kontaktowe:

- Inwestor lub osoba upoważniona – nr. tel.: ……………, adres e-mail:………………,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego – nr. tel.: …………………, adres e-	mail:……………………,

Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie danych wskazanych
       w niniejszym paragrafie.

§6.

- Z tytułu świadczenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą Umową czynności w ramach pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie realizacji Robót budowlanych, Inwestor zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego jednorazowe wynagrodzenie
w kwocie ………………….. zł powiększonej o stawkę podatku VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie o którym mowa powyżej w ust. 1 płatne będzie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… przelewem na rachunek bankowy Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inwestor oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności, tzw. split payment.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach/ rachunku, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
( Dz. U.  z 2024 poz. 1646) prowadzony jest rachunek VAT.

- Inwestor zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy w  terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku. Podstawą 
do  wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru drogi bez uwag.

- Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia konta Inwestora.

§7.

- Strony zgodnie oświadczają, iż Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpocznie czynności objęte niniejszą Umową począwszy od dniu podpisania Umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał czynności objęte niniejszą Umową 
do dnia dokonania odbioru końcowego Robót budowlanych, przy czym zakończenie realizacji tychże Robót budowlanych planowane jest przez inwestora na dzień ……………….. r.

- W przypadku wydłużenia okresu wykonania prac budowlanych, termin obowiązywania umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego ulega przedłużeniu o odpowiedni czas, 
aż do  i odbioru  prac budowlanych bez uwag.

§8.

- Inwestorowi przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy:

- w przypadku rażącego naruszenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązków określonych niniejszą Umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Inspektora nadzoru inwestorskiego do zaniechania tego naruszenia,

- utraty przez Inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnień, o których mowa w § 3 Umowy.

§9.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Inwestor zapłaci Inspektorowi nadzoru inwestorskiego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn niezależnych od Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o który mowa w §6 ust 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z przyczyn niezależnych
od Inwestora.

§10.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§11.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

INWESTOR:		  INSPEKTOR NADZORU 
                  INWESTORSKIEGO: