Zapytanie ofertowe 35/2025 							  Załącznik nr 2 do WZ

projekt

UMOWA …………./2025

wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Sinki

zawarta w dniu…………………………………….2025 roku pomiędzy Gminą Bądkowo reprezentowaną przez:

Pawła Kotowskiego – Wójta Gminy Bądkowo

ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo NIP: 891-16-22-058, zwaną dalej „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie: Aleksandry Hofman – Skarbnika Gminy

a
………………………………………….

…………………………………………

……………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w związku  z art.2 ust 1 pkt 1 wyżej powołanej ustawy.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego stacji uzdatniania wody w miejscowości Sinki.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

  - Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do montażu systemu monitoringu wizyjnego.

  - Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do montażu systemu alarmowego.

  - Montaż systemu monitoringu wizyjnego.

  - Montaż systemu alarmowego.

  - Konfiguracja obu systemów w sposób zapewniający ich prawidłowe działanie.

  - Przeprowadzenie testów oraz prób funkcjonalnych zamontowanych systemów.

  - Uporządkowanie miejsca wykonywania robót wraz z wywozem powstałych odpadów.

  - Przeprowadzenie szkolenia użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji systemów.

  - Wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 4 do Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę urządzenia były oznakowane znakiem CE.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą, Zapytaniem ofertowym oraz będzie fabrycznie nowy i kompletny.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca oświadcza również, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

- Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy i wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z ich treścią.

§ 2

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2025 r.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wysokiej jakości zgodny z wymaganiami opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 do Zapytania wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do montażu.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy na co najmniej jeden dzień wcześniej przed datą dostawy.

- Dostawa wraz z rozładunkiem musi nastąpić w godzinach pracy Zamawiającego, czyli w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast prace montażowe mogą być prowadzone po godzinach pracy Zamawiającego, ale po wcześniejszym ustaleniu tego z pracownikami Zamawiającego odpowiedzialnymi za nadzór budynku.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia po dokonanym montażu oraz przeszkoleniu wyznaczonych pracowników Zamawiającego, z którego zostanie spisany protokół odbioru.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczanego przedmiotu umowy z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do jego wymiany w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad dostarczonego przedmiotu umowy lub jego elementów składowych, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do jego wymiany na nowy, wolny od wad, w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

§ 3

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę brutto: ……………………..………. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………), w tym: netto: ………………….……. zł (słownie: ……………………………………………..…………………………), VAT …………..% …………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie to obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym na sfinansowanie wszelkich prac wymienionych w Załączniku nr 4 do Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na wskazane w niej konto Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt. Ochrona z tego tytułu rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń.

- Karty gwarancyjne zostaną złożone Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu umowy wraz z instrukcją obsługi dostarczonych urządzeń.

- Warunki gwarancji są jednolite przez cały okres jej obowiązywania.

- Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych obciążają Wykonawcę.

- Czas naprawy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcy o wystąpieniu wad.

- Czas wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy w okresie gwarancji – do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcy o wystąpieniu uszkodzenia.

- W celu przyjęcia powiadomienia o konieczności realizacji usługi naprawy Wykonawca udostępnia następujące łącza:

- e-mail: ………………………….@..................................... oraz telefon: ….………………..….

§ 5

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 6 i 7 oraz § 4 ust. 5 i 6 – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.

- Łączna wartość kar umownych nałożona na wykonawcę nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.

§ 6

- Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia, wymienionych w ofercie Wykonawcy.

- Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego do wykonania tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 7

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest …………………………………….., tel. ………………………..

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest …………………………………….., tel. ………………………..

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

  - zmiany stawki VAT,

  - wycofania z produkcji lub wycofania z rynku sprzętu wskazanego w ofercie. Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego modelu sprzętu i zastąpienie go nowym. Nowy model sprzętu musi posiadać równoważne lub lepsze parametry od wycofanego z produkcji z rynku. Cena oferty w przypadku zamiany sprzętu nie ulega zmianie.

- Zmiana umowy może nastąpić na wniosek jednej ze stron w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie zmiany w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

§ 9

- Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia w szczególności w razie:

  - opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.

  - gdy Wykonawca nie wywiązuje się lub wywiązuje się w nienależyty sposób z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi postanowieniami.

- Odstąpienie od umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2025 r., poz. 1071).

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

............................................						    ........................................

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA